Plan de trabajo diseño de la aplicación web sistema de gestión de archivos.

Día 1 (lunes)

08:00–09:00 Configuración de la conexión a la base de datos creada en el ciclo anterior y verificación del entorno de trabajo.

09:00–10:00 Diseño e implementación del login simple con campos de correo electrónico y contraseña, incluyendo la opción de mostrar u ocultar la contraseña.

10:00–11:00 Desarrollo del controlador de login para recibir y validar los datos ingresados por el usuario.

11:00–12:00 Implementación de la sesión de usuario para permitir el inicio de sesión dentro del sistema.

12:00–12:50 Integración de la plantilla AdminLTE y estructura de la vista principal con encabezado, cuerpo y pie de página.

12:50–13:00 Asistencia con Excel para organización de una columna de datos.

Día 2 (martes)

08:00–09:00 Reestructuración del registro en el sistema y ajuste del formulario con validaciones básicas.

09:00–10:00 Desarrollo de los controllers de usuarios para permitir la creación, edición, eliminación y listado de registros.

10:00–11:00 Desarrollo de los controllers de roles para gestionar la creación, edición, eliminación y listado de roles.

11:00–12:00 Creación de las vistas de usuarios y roles con formularios de registro y edición.

12:00–13:00 Implementación y prueba de la tabla de listado con acciones para cada registro.

Día 3 (miércoles)

08:00–09:00 Soporte en Excel mediante organización de datos en una columna.

09:00–10:00 Limpieza de información y corrección de registros duplicados o desordenados.

10:00–11:00 Aplicación de formato a la información para mejorar su presentación.

11:00–12:00 Revisión de la estructura del archivo y comprobación de los datos organizados.

12:00–13:00 Entrega del archivo Excel ordenado y listo para uso.

Día 4 (lunes)

08:00–08:45 Desarrollo de la estructura principal del index y visualización del tipo de usuario que accede al sistema.

08:45–09:30 Implementación de cartas con contadores de usuarios, carpetas y archivos dentro del sistema.

09:30–10:15 Desarrollo de la sección Mi unidad con correcciones de divs mal cerrados y ajustes de espacios.

10:15–11:00 Creación del controller de carpetas para la generación de nuevas carpetas en el sistema.

11:00–11:30 Implementación del modal “Nueva carpeta” para ingresar el nombre de la carpeta.

11:30–12:10 Desarrollo del controller de listado de carpetas para mostrarlas en el foreach de la vista.

12:10–12:35 Mejora de la apariencia de las carpetas con text-truncate y tooltip para opciones.

12:35–13:00 Implementación del controller de color de carpeta para modificar su estado visual.

Día 5(martes)

08:00–08:45 Implementación de subcarpetas dentro de una carpeta padre para ampliar la organización del sistema.

08:45–09:30 Desarrollo de la vista “Carpetas y archivos” con el listado de subcarpetas disponibles.

09:30–10:10 Creación del modal “Nueva carpeta” para generar subcarpetas desde la interfaz.

10:10–10:50 Implementación de acciones sobre subcarpetas como renombrar, eliminar y cambiar color.

10:50–11:20 Validación de permisos por usuario para evitar acceso no autorizado a carpetas ajenas.

11:20–11:55 Desarrollo del visor de imágenes para archivos jpg, jpeg y png mediante modal de vista previa.

11:55–12:20 Selección de íconos según el tipo de archivo para mejorar la identificación visual.

12:20–12:45 Pruebas de visualización y descarga de archivos según su extensión.

12:45–13:00 Inicio del helper de permisos para limitar la vista entre usuario y administrador.

Día 6(miércoles)

08:00–08:45 Apoyo en la carga de ítems dentro del sistema MEF.

08:45–09:30 Revisión de la información ingresada para verificar coherencia y orden.

09:30–10:30 Continuación de la carga y corrección de ítems con observaciones.

10:30–11:15 Organización y validación de la información registrada.

11:15–12:00 Verificación final de datos para asegurar que no existan errores.

12:00–13:00 Registro de avances y cierre de actividades relacionadas al sistema MEF.

Día 7(jueves)

08:00–08:45 Preparación de documentos físicos para el proceso de escaneo.

08:45–09:30 Organización de la documentación por tandas para facilitar la digitalización.

09:30–10:30 Escaneo de documentos de la primera tanda.

10:30–11:00 Revisión de la calidad de los documentos escaneados.

11:00–12:00 Escaneo adicional de una segunda tanda de documentos.

12:00–13:00 Clasificación

DIA 8(lunes)

08:00–09:00 Ampliación del visor de archivos para compatibilidad con formatos webp, mp3, pptx y xlsx.

09:00–10:00 Implementación de íconos según tipo de archivo para mejorar la identificación visual.

10:00–11:00 Ajustes de visualización y comportamiento del visor para archivos multimedia y documentos.

11:00–12:00 Pruebas de apertura, vista previa y descarga de archivos.

12:00–13:00 Verificación final del módulo de archivos y corrección de errores menores.

DIA 9(martes)

08:00–08:40 Preparación de documentos físicos para el proceso de escaneo.

08:40–09:30 Clasificación y orden de la tanda de documentos a digitalizar.

09:30–10:30 Escaneo de documentos correspondientes a la primera tanda y corrección en el escaneo de la segunda tanda

10:30–11:20 Continuación del escaneo y revisión de la calidad de las imágenes obtenidas.

11:20–12:10 Organización y guardado de los documentos escaneados en sus respectivas carpetas.

12:10–13:00 Verificación final del material digitalizado y cierre de la actividad.

DIA 10(miércoles)

08:00–09:00 Revisión de errores detectados en el sistema de gestión de archivos.

09:00–10:00 Corrección de detalles menores en vistas, enlaces y comportamiento de módulos.

10:00-10:20 asistencia con el uso de cuentas de Outlook y uso básico de una laptop

10:20-10:40 creación de un botón para eliminar archivo y creación del controller para darle uso

10:40-11:30: revisión de upload, no subia los archivos en la carpeta correspondiente en la forma indicada configuración de subida de archivos exclusivamente en estado privado

11:30-11:50 se establece el estado del archivo en la base de datos y se establece un botón para cambiar de publico a privado en el modal compartir

11:50-12:20 se realiza correcciones y crea el controlador ver archivo como complemento para el modal

12:20-1:00 se crean los controladores de cambiar estado de publico a privado, se corrigen los errores en la codificación finalmente se realizan pruebas con los archivos